STRATEGISK NOTAT & USE CASE (v4)

Proaktiv Økonomistyring, EPM-arkitektur og Stage-Gate Styringsmodell for AI i Kristiansand Kommune

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Formål: Dette notatet redegjør for hvordan Kristiansand kommune kan realisere proaktiv økonomi- og virksomhetsstyring (EPM) gjennom AI, automatisert KOSTRA-benchmarking og et Stage-Gate styringsrammeverk. Notatet ivaretar Kommuneloven, Delegeringsreglementet, HTA § 4, EU AI Act og GDPR. Målgruppe: Økonomidirektør, Kommunedirektør, Kommunalsjefer og Fagrådgivere i Kristiansand kommune.

# 1. Bakgrunn og Strategisk Kontekst for Kristiansand Kommune

Kristiansand kommune leverte et sterkt årsresultat for 2025 med et korrigert netto driftsresultat på 477 millioner kroner (4,0 % av driftsinntektene), noe som er over gjenomsnittet for de samarbeidende storkommunene (ASSS på 3,3 %). Netto lånegjeld ble redusert til 8,126 milliarder kroner, godt under bystyrets vedtatte gjeldstak på 8,8 milliarder kroner.

I 1. tertialrapport for 2026 fremgår det at korrigert netto driftsresultat prognostiseres til 60,1 millioner kroner (+46,9 mill. kr mot opprinnelig budsjett). Likevel opplever kommunen underliggende driftspress med et samlet merforbruk i tjenesteområdene på 56,4 millioner kroner før fondsbruk, særlig innen Oppvekst (grunnskole og barnevern) og By- og stedsutvikling (vintervedlikehold). Samtidig har innføringen av nytt ERP-system skapt overgangsutfordringer knyttet til fullstendig inntektsføring av sykelønnsrefusjoner fra NAV.

# 2. Operativ AI-Arkitektur & Praktisk Use Case

For å transformere økonomistyringen fra reaktiv, tilbakeskuende tertialrapportering til proaktiv tidligvarsling, etableres en tre-trinns operasjonalisering:

Trinn 1: Automatisert dataintegrasjon & KOSTRA-validering. Sømløs API-kobling mellom Visma Enterprise, Framsikt (Analyse og Rapportering) og SSBs PxWebApi v2. Innføring av automatiske valideringsskript som sjekker konserninterne elimineringer (KOSTRA-artene 380, 780, 480, 880) før rapportering.

Trinn 2: AI-agentbasert anomali-deteksjon og tidligvarsling. En maskinlæringsmodell overvåker månedlige regnskapstall mot historiske mønstre. Identifiserer gryende merforbruk på vikarer (art 1020), overtid (art 1090) og medisinsk utstyr 60–90 dager før det framgår av tertialrapportene.

Trinn 3: Generativ AI for beslutningsstøtte (RAG/LLM). Genererer utkast til avviksforklaringer direkte i Framsikt og tilbyr en intern 'Spør AI'-assistent som svarer enhetsledere på spørsmål om KOSTRA-kontoplan, budsjettreglement og delegerte fullmakter.

# 3. Helhetlig gjennomgang av EPM-Styringssløyfen

Implementeringen berører åtte direkte og indirekte dimensjoner i kommunens virksomhetsstyring:

1. Datainnhenting: API-integrasjon mot Visma, Framsikt og SSB PxWebApi v2. Kvalitetssikres mot etterslep i føringer og EU Data Act.

2. Rapportering: Automatisert rapportgenerering i Framsikt med krav til universell utforming (WCAG) og registrering i offentlig algoritmeregister.

3. Deskr. analyser: KOSTRA- og ASSS-benchmarking som korrigerer for inntektssystemets 'Grønt hefte' og utgiftsbehov.

4. Diagnostikk: Drill-down fra KOSTRA-funksjoner til underliggende arter og sammenstilling mot tverrsektorielle levekårsdata.

5. Prognoser: Machine Learning anomali-deteksjon som fanger opp avvik tidlig, koblet mot SSBs demografiprognoser.

6. Preskriptiv AI: Digitale tiltaksmenyer for enhetsledere og helhetlige scenarier for Handlings- og økonomiplanen (HØP).

7. Action to Take: Stram Human-in-the-Loop-kontroll der AI aldri fatter autonome vedtak, samt drøfting jf. Hovedavtalen § 4.

8. EOY Re-forecasting: Rullerende oppdatering av forventet årsresultat (EOY) i Framsikt og oppfølging av gevinster fra teknologiløftet.

# 4. Rettslige, Politiske og Etiske Rammer (Guardrails)

AI-systemene må fungere innenfor strengt definerte juridiske og organisatoriske rammer:

| Regelverk / Ramme | Operativ Betydning for AI-Implementeringen |
| --- | --- |
| Kommuneloven (§§ 13-1, 14-2, 14-4, 14-5) | Bystyret har eksklusiv bevilgningsmyndighet. AI kan ikke omdisponere midler utover delegert ramme uten politisk vedtak. Automatisert avviksovervåking forankres i kommunedirektørens internkontrollplikt. |
| Kristiansand Delegerings- & Økonomireglement | Definerer grensene for administrative fullmakter (oppdatert mars 2025) og bystyrets vedtatte gjeldstak på 8,8 mrd. kroner. |
| EU AI Act & GDPR (Art. 27 FRIA / Art. 35 DPIA) | Mandatorisk gjennomføring av FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) og DPIA før ibruktaking av AI. Krav om AI Literacy (Art. 4). |
| HTA & Arbeidsmiljøloven (Hovedavtalen § 4) | Tiltak som berører arbeidstid, vaktlister eller vikarbruk må overholde HTA/AML og drøftes formelt med tillitsvalgte i PSU. |

# 5. Stage-Gate Beslutningsmatrise for AI i Økonomistyringen

For å omsette etiske AI-prinsipper og lovkrav til operativ praksis, etableres en ti-trinns Stage-Gate beslutningsmodell. Hver port (gate) fungerer som et obligatorisk kontrollpunkt før prosjektet kan gå videre:

| Port (Gate) | Fase | Kritiske Godkjenningskrav (Checklist) | Ansvarlige |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 1 | Organisasjons-grunnlag | Tverrfaglig team etablert (Økonomi, IT, Juss/DPO). Gjennomført AI Literacy opplæring. | Økonomidirektør / IT-sjef |
| Gate 2 | Behovsscreening | Klar kobling til HØP og KOSTRA-behov. Tradisjonelle metoder vurdert mot AI. | Fagrådgiver / Prosjektleder |
| Gate 3 | Etisk screening | Etisk egenerklæring fullført. Human-in-the-Loop forankret i prosessdesign. | DPO / Etikkråd |
| Gate 4 | Kapasitet & Budsjett | Gevinstkalkyle godkjent. Finansiering avklart via kommunens teknologiløft/KI-pott. | Økonomidirektør |
| Gate 5 | Leveransemodell | Vendor lock-in unngått. Datagovernance og eierskap til regnskapsdata sikret i kontrakt. | Innkjøpssjef / IT-arkitekt |
| Gate 6 | Sandkassetesting | Pilotert i isolert testmiljø på historiske regnskapsdata på tvers av skole og boenhet. | Datainformatiker / Økonomi |
| Gate 7 | Risikovurdering | Gjennomført DPIA (GDPR Art. 35) og FRIA (EU AI Act Art. 27) for rettighetskonsekvenser. | DPO / Juridisk direktør |
| Gate 8 | Regelverks-forankring | Registrert i offentlig algoritmeregister (Eurocities v0.3.1). Drøftet i PSU jf. HA § 4. | Kommunedirektør / HR |
| Gate 9 | Operativ drift | Parallellkjøring i Framsikt. Månedlig overvåking av modellsvingninger og EOY-presisjon. | Fagansvarlig Økonomi |
| Gate 10 | Evaluering & Skalering | Årlig gevinstmåling (frigjort tid vs. kostnad). Formell beslutning om skalering eller sunsetting. | Økonomidirektør / Bystyret |

# 6. Gjennomføringsveikart og Gevinstrealisering

Implementeringen deles inn i to faser for å sikre lav risiko og rask verdiuthenting:

Kort sikt (0–12 måneder): Operativ avvikskontroll og anomali-deteksjon i Framsikt/Visma for Helse og mestring samt Oppvekst. Etablering av intern 'Spør AI'-assistent og automatisert utkast til tertialnotater.

Lang sikt (1–4 år): Demografidrevet scenarioplanlegging for Handlings- og økonomiplanen (HØP) koblet mot SSBs PxWebApi v2. Systematisk gevinstmåling av kommunens teknologiløft.