| Mottaker / Adressat: | Økonomidirektøren, Kristiansand kommune |
| --- | --- |
| Saksbehandler / Rådgiver: | Frank Ellingsen, Rådgiver Økonomistyring |
| Dato: | 12. oktober 2026 |
| Arkivsak / Ref: | 26/04820-1 |
| Klassifisering: | EPM Virksomhetsstyring & Ansvarlig AI (Stage-Gate) |

SAKSFREMLEGG: RESPONSIBLE AI & EPM GOVERNANCE

Etablering av ansvarlig AI-rammeverk (EPM) og Stage-Gate styringsmodell for automatisk KOSTRA-avviksanalyse, Visma ERP-korreksjon og rullerende EOY-prognoser

# 1. Innstilling og Forslag til Vedtak

Rådgiver økonomistyring innstiller overfor Økonomidirektøren og Lederteamet på følgende formelle vedtak for utrulling av EPM-rammeverket og Stage-Gate styringsmodellen i Kristiansand kommune:

VEDTAKSPUNKTER (FORMELT VEDTAK): 1. Etablering av EPM Stage-Gate Styringsmodell: Økonomidirektøren godkjenner etablering av Stage-Gate rammeverket (Port 1–10) for AI-støttet virksomhetsstyring (EPM) som en integrert del av kommunens kvalitetssystem. 2. Human-in-the-Loop (HITL) Forvaltningsprinsipp: Rådgivende AI-modeller skal utelukkende benyttes som beslutningsstøtte. Ingen autonome budsjett- eller regnskapsendringer skal gjennomføres uten eksplisitt saksbehandlergodkjenning og skriftlig begrunnelse. 3. Obligatoriske Etiske Konsekvensvurderinger: Det faste Stage-Gate kontrollregimet legges til grunn for alle nye AI-initiativer, inkludert krav om obligatorisk DPIA (GDPR Art. 35) med lokal PII-skjerming og FRIA (EU AI Act Art. 27) før deployment. 4. Pilotutrulling og Nøytralisering av ERP-støy: Rammeverket godkjennes for utrulling i pilotenhetene Grunnskole (Oppvekst) og Boenhet (Helse og mestring) med automatisk nøytralisering av Visma ERP-etterslep på sykelønnsrefusjoner (art 1690).

# 2. Bakgrunn og Strategisk Formål

Kommunal virksomhetsstyring står overfor økende krav til presisjon, effektivitet og etterlevelse av nasjonale og internasjonale regelverk. I Kristiansand kommune har Bystyret fastsatt klare finansielle handlingsregler som danner rammen for økonomistyringen:

Netto Driftsresultat: Kommunen skal opprettholde et korrigert netto driftsresultat på minimum 1,0 % i henhold til Bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2026.

Mål for Sykefravær: Systematisk oppfølging av nærværsarbeid for å bringe kommunens samlede sykefravær under målkravet på 8,1 %.

Tradisjonelle økonomioppfølginger har i for stor grad vært preget av manuelle avstemminger i regneark og reaktiv rapportering etter at avvikene har inntruffet. Rollen som økonomirådgiver transformeres gjennom dette EPM-rammeverket fra manuell datainnsamling til strategisk beslutningsstøtte, avviksdiagnose og risikostyring i sanntid.

# 3. Visma ERP-Omlegging og Periodiseringskorreksjon

Innføringen av nytt ERP-system (Visma Enterprise) i 2026 har skapt betydelig regnskapsmessig støy og periodiseringsavvik i 1. tertial. Dette har ført til at de bokførte YTD-tallene i regnskapet i mange tilfeller ikke reflekterer den underliggende driften ute i enhetene.

## 3.1 Nøytralisering av Etterslep på NAV-Refusjoner (Art 1690 vs. 1020)

Hovedårsaken til periodiseringsstøyen er at sykelønnsrefusjoner fra NAV (art 1690) har blitt forsinket eller tidsforskjøvet i inntektsføringen, samtidig som lønnsutgiftene til vikarer (art 1020) har påløpt fortløpende. EPM-motoren nøytraliserer denne støyen ved å beregne den forventede refusjonsinntekten basert på påløpt sykevikarbruk:

Reelt Driftsavvik YTD = Bokført YTD Avvik - (Forventet NAV-Refusjon - Bokført Art 1690)

## 3.2 Analyseresultater for Pilotenhetene

Anvendelse av korreksjonsmodellen på våre to anonymiserte pilotenheter viser følgende resultater:

| Pilotenhet | KOSTRA-Funksjon | Bokført YTD Avvik | Visma ERP-Etterslep | Reelt Driftsavvik YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunnskole | 202 Grunnskole | -450 000 kr | +300 000 kr (Art 1690) | -150 000 kr |
| Boenhet | 254 Bofellesskap | -1 200 000 kr | +400 000 kr (BPA/NAV) | -800 000 kr |

# 4. M365-Integrasjon, Årshjul og Operativ Arbeidsflyt

For å sikre at virksomhetsstyringen blir en integrert del av den operative hverdagen, kobles EPM-plattformen direkte til kommunens eksisterende Microsoft 365-infrastruktur (Teams, SharePoint, Outlook):

Kommunalt Årshjul (Plandisc): Det sirkulære årshjulet integreres som eynet faneblad i Microsoft Teams, med automatiske kalenderpåminnelser i Outlook for frister til SSB KOSTRA (jan/feb), tertialrapporter (mai/sep) og HØP/Årsbudsjett (des).

Teams Adaptive Cards: Når reelt driftsavvik overstiger vesentlighetsgrensen på 5 %, sendes et automatisk, interaktivt varselkort til Teams-kanalen med direkteknapper til Power BI og Controller-portalen.

Power BI & Excel What-If Scenarier: Interaktive rapporter med 5-nivåers drill-down og What-If glidere for simulering av EOY-balanse ved endrede forutsetninger for lønnsoppgjør, sykefravær og rammeoverføringer.

Sak-/Arkiv- og Framsikt-kobling: Godkjente saksnotater og omdisponeringer overføres automatisk til ACOS/Public360 for journalføring og til Framsikt/Visma for budsjettjustering.

# 5. Stage-Gate Governance og Etiske Konsekvensvurderinger

Bruk av kunstig intelligens i kommunal sektor krever streng forvaltning og etisk forankring. Løsningen er bygget rundt en sekvensiell Stage-Gate modell med 10 kontrollporter som sikrer kvalitet før produksjonssetting:

DPIA (GDPR Art. 35) & Lokal PII-Skjerming: Personvernkonsekvenser vurderes før oppstart. Alle bilagstekster vaskes automatisk lokalt via pii_scrubber.py for fødselsnumre, navn og kontonummer før AI-analyse.

FRIA (EU AI Act Art. 27): Konsekvensvurdering for grunnleggende rettigheter gjennomføres for å forhindre usaklig forskjellsbehandling mellom virksomhetsenheter og sikre demokratisk kontroll.

Offentlig Algoritmeregister: Operative AI-modeller registreres i kommunens offentlige algoritmeregister i henhold til Eurocities Algorithmic Transparency Standard.

# 6. Human-in-the-Loop (HITL) og Uforanderlig Audit Trail

Det faste forvaltningsprinsippet slår fast at AI aldri fatter autonome eller bindende beslutninger. Beslutningsmyndigheten ligger uavkortet hos ansvarlig controller eller enhetsleder (Human-in-the-Loop).

I Controller AI Portal (hitl_writeback_ui.py) evaluerer saksbehandleren RAG-diagnosen og velger en av tre behandlingsstatuser:

APPROVED (Godkjenn): Full tilslutning til AI-analysen og foreslått omdisponering.

MODIFIED (Endre/Korriger): Saksbehandler overprøver beløp eller tiltak basert på lokal fagkunnskap.

REJECTED (Avvis): AI-forslaget forkastes i sin helhet.

Ved lagring skrives saksbehandlernotatet, valgt utfall, tidsstempel, bruker-ID og en unik SHA-256 kryptografisk hash uforanderlig til databasetabellen Audit_AI_Actions i kristiansand_golden_record.db. Dette garanterer 100 % revisjonsklar sporbarhet jf. EU AI Act Art. 26(6).

# 7. RACI Ansvarsmatrise

Ansvarsfordelingen mellom de ulike rollene i kommunen er definert som følger (A = Accountable, R = Responsible, C = Consulted, I = Informed):

| Livssyklustrinn | Økonomidirektør | AI-Rådgiver | Juridisk / DPO | IT / Sikkerhet | Enhetsleder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Behov & Egnethet | A | R | C | I | C |
| 2. Risikoklassifisering | A | C | R | C | I |
| 3. Konsekvensanalyse (FRIA/DPIA) | A | R | C (DPO) | C | I |
| 4. Sandkassetesting & Gate 6 | A | R | C | R | C |
| 5. Operativ Drift (HITL) | A | I | I | I | R (Beslutter) |
| 6. Overvåking & Audit Logging | A | R | C (DPO) | R | I |

# 8. Fremdriftsplan og Utrulling

Utrullingen av EPM-rammeverket og Stage-Gate styringsmodellen følger tre hovedfaser mot full operativ drift:

Fase 1 (Okt–Nov 2026): Gjennomføring av DPIA/FRIA, etablering av PII-skjerming og integrasjon av Plandisc Årshjul i Teams.

Fase 2 (Des 2026 – Jan 2027): Pilottesting i Grunnskole og Boenhet med parallellkjøring av Controller AI Portal og Audit Log write-back.

Fase 3 (Feb 2027 – Mai 2027): Kommunedekkende utrulling i alle sektorer i forkant av 1. tertialrapport 2027.